**SPRINT PLANNING**

| NOMBRE DE PROYECTO | PROJECT MANAGER | INICIO | FIN | ENTREGABLE DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA INTEGRAL DE ACCESO (SIA) | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024/10/24 |  | Implementación de funcionalidades básicas para el acceso y gestión de usuarios. |

| **TAREA** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **DURACIÓN** en días | **STATUS** | **NOTAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT 1**  **INTEGRACIÓN BASE DEL SISTEMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **HU-01** | Acceso con Código QR | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-10-22 | | 2024-10-24 | | --- |  |  | | --- | | 3 | Implementado | Interfaz de escaneo sencilla. |
| **HU-03** | Gestión de Permisos | Luis Angel Daniel Vazquez | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 5 | Implementado | Permitir asignación y revocación de permisos. |
| **HU-05** | Registro de Usuario   |  | | --- | | Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2024-10-25 | 2024-10-29   |  | | --- | | 5 | Implementado | Validar datos en tiempo real |
| **HU-07** | Validación de registro | Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 5 | Implementado | Validación de datos en tiempo real |
| **HU-10** | Integración de plataforma web y móvil para la visualización de accesos | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-10-30 | 2024-11-10 | 10 | En progreso | Se prioriza la integración para la visualización de accesos en la web y móvil |
| **HU-04** | Generación de Informes | Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2024-11-01 | | 2024-10-24 | | --- |  |  | | --- | | 5 | En progreso | Se asegura compatibilidad con la integración web. |
| **SPRINT 2**  **SEGURIDAD Y REPORTES** |  |  |  |  |  |  |  |
| **HU-02** | Implementación de Notificaciones | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5 | Pendiente | Notificaciones push y por correo. |
| **HU-13** | Visualización de informes desde la web | Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2024-11-16 | 2024-11-25 | 5 | Pendiente | Los informes deben poder visualizarse y descargarse desde la web. |
| **HU-14** | Configuración de Alertas de acceso no autorizado | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 5 | Pendiente | Alertas configurables por correo. |
| **SPRINT 3 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL** |  |  |  |  |  |  |  |
| **HU-08** | Baja de Usuarios | Luis Angel Daniel Vazquez | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 5 | Pendiente | Proceso sencillo de baja de usuarios |
| **HU-09** | Actualizacion de informacion personal | Amisadai Hernandez Sanchez | | 2024-12-06 | | --- |  |  | | --- | | | 2024-12-10 | | --- |  |  | | --- | | 5 | Pendiente | Edición de perfil accesible |
| **HU-11** | Consulta de Historial de acceso | Amisadai Hernandez Sanchez | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 5 | Pendiente | Filtrado por fecha y tipo de acceso. |
| **HU-12** | Gestión de accesos por profesor | Luis Angel Daniel Vazquez | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | Pendiente | Funcionalidad limitada a los permisos del profesor. |
| **SPRINT 4 : INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEGURIDAD AVANZADA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **HU-15** | Integración de reconocimiento facial | Amisadai Hernandez Sanchez | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 5 | Pendiente | Autenticación con reconocimiento facial |
| **HU13** | Generación de informes Administrativos | Emmanuel Sanchez Rodriguez | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 5 | Pendiente | Exportación en PDF y Excel con filtros |

| **DISCLAIMER**  Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. |
| --- |